UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DE QUINTANA ROO

Fase de Planeacion del Proyecto: Sistema de Control de Acceso UPQROO v2

DOCUMENTACIÓN

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SOFTWARE

MATERIA

P R E S E N T A

Administracion De Proyectos De Software

CRUZ FLORES JUAN LEONARDO
GONGORA CANUL RAUL NOE
PRESTEGUI CRUZ ANGEL GAEL
PECH CANCHÉ RAUL GERARDO
GONZALES CAMARA DIDIER ARIEL

29AV

JUAN CARLOS MEJÍA GUZMAN

PROFESOR DE LA ASIGNATURA

UPQROO, Cancún, Q.ROO, 2026. 07 de julio de 2026

# Indice

Tabla de contenido

| Seccion | Pagina |
| --- | --- |
| 1. Integrantes y roles | 4 |
| 2. Descripcion general del proyecto | 4 |
| 3. Planteamiento del problema | 5 |
| 4. Objetivos | 6 |
| 5. Antecedentes | 6 |
| 6. Estado del arte | 7 |
| 7. Justificacion | 8 |
| 8. Variables del proyecto | 9 |
| 9. Delimitacion del proyecto | 9 |
| 10. Alcances | 10 |
| 11. Limitaciones | 11 |
| 12. Planeacion inicial | 11 |
| 13. Planeacion economica y estimacion de costos | 13 |
| 14. Factibilidad tecnica | 14 |
| 15. Factibilidad operativa | 15 |
| 16. Recursos del proyecto | 15 |
| 17. Riesgos iniciales | 16 |
| 18. Direccion, comunicacion y control del proyecto | 17 |
| 19. Anexos | 17 |
| 20. Conclusion | 18 |
| 21. Bibliografia | 18 |

# Indice de tablas y figuras

Tabla 1. Integrantes y roles del proyecto

Tabla 2. Comparativo de soluciones existentes

Tabla 3. Variables principales del sistema

Tabla 4. Delimitacion, alcances y exclusiones

Tabla 5. Cronograma inicial de ocho semanas

Tabla 6. Dinamica de asesoria semanal

Tabla 7. Bitacora de seguimiento

Tabla 8. Presupuesto general estimado

Tabla 9. Recursos gratuitos y recursos de pago

Tabla 10. Recursos tecnologicos del proyecto

Tabla 11. Riesgos iniciales

Figura 1. Flujo general del acceso auditable

# 1. Integrantes y roles

La administracion de recursos humanos de la Unidad 2 establece que las personas son el recurso principal del proyecto. Por ello, el equipo se organiza por responsabilidades claras, comunicacion semanal y control de avances.

Tabla 1. Integrantes y roles del proyecto

| Integrante | Rol asignado | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Cruz Flores Juan Leonardo | Lider del proyecto | Planificar, coordinar reuniones, controlar alcance, validar entregables y resolver bloqueos. |
| Gonzales Camara Didier Ariel | Analista de requerimientos | Levantar procesos de acceso, documentar usuarios, objetivos, variables, alcances y criterios de aceptacion. |
| Pech Canché Raul Gerardo | Arquitecto backend y base de datos | Definir API, seguridad, PostgreSQL, Drizzle, SQL atomico, auditoria e integridad. |
| Gongora Canul Raul Noe | Desarrollador frontend | Construir panel administrativo, scanner, portal de usuario, formularios, tablas y experiencia movil. |
| Prestegui Cruz Angel Gael | QA y documentacion | Preparar pruebas, revisar formato APS, mantener bitacora, evidencias, riesgos y bibliografia. |

# 2. Descripcion general del proyecto

Control Acceso UPQROO v2 es un sistema web institucional para administrar entradas, salidas, asistencia, credenciales QR, visitantes, vehiculos, permisos, auditoria y reportes operativos dentro de la Universidad Politecnica de Quintana Roo. El sistema se dirige a guardias, administradores, super administradores, alumnos, docentes, personal administrativo, visitantes y responsables de analitica institucional.

El proyecto es un sistema de informacion administrativo y operativo. Su proposito principal es reducir el uso de registros manuales, mejorar la seguridad del campus, conservar evidencia auditable de cada acceso y ofrecer una experiencia rapida para el punto fisico de entrada.

# 3. Planteamiento del problema

La situacion actual de control de acceso en instituciones educativas suele depender de listas, registros manuales, credenciales visuales o validaciones aisladas. Ese modelo dificulta conocer en tiempo real quien entro, quien salio, que vehiculo tiene permiso, que visitante fue autorizado, que usuario presento un QR vigente y que operador realizo la validacion.

El problema central es la falta de una trazabilidad unificada, segura y consultable para accesos peatonales, vehiculares y temporales. Cuando la evidencia se distribuye en hojas, mensajes, capturas o sistemas inconexos, aparecen errores de captura, duplicidad, reingresos no controlados, poca auditoria y baja capacidad de reaccion ante incidentes.

La necesidad informatica consiste en consolidar un sistema con autenticacion segura, QR firmado de corta vida, scanner operativo, registros con entrada y salida, cierre automatico, auditoria administrativa, portal de usuario, administracion de vehiculos y reportes filtrables.

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivo general

Planear y desarrollar una plataforma web institucional de control de acceso para la UPQROO que permita registrar, validar, auditar y consultar entradas y salidas de personas, visitantes y vehiculos mediante credenciales QR seguras, administracion centralizada y evidencia operativa confiable.

## 4.2 Objetivos especificos

Definir el alcance funcional de Control Acceso v2 considerando scanner, panel administrativo, portal de usuario, Hot-QR, vehiculos, asistencia, auditoria y reportes.

Diseñar una arquitectura tecnica viable basada en SvelteKit, TypeScript, Bun, Hono, PostgreSQL, Drizzle ORM y SQL manual versionado para reglas atomicas.

Establecer un cronograma inicial de cuatro semanas con actividades, responsables, duracion y criterios de seguimiento.

Estimar costos profesionales de desarrollo, infraestructura, dispositivos, almacenamiento, capacitacion y contingencia.

Identificar riesgos iniciales y estrategias de mitigacion relacionadas con seguridad, adopcion operativa, datos, hardware, tiempos e infraestructura.

# 5. Antecedentes

Los antecedentes del proyecto se relacionan con la necesidad de mejorar el control de acceso al campus de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, especialmente a partir de situaciones operativas y de seguridad detectadas en el ingreso de personas y vehículos. El problema surgió durante un periodo en el que la universidad realizaba trabajos de remodelación en el estacionamiento del campus, lo que volvió más evidente la necesidad de controlar de manera ordenada quién ingresaba, por qué motivo y bajo qué autorización.

Anteriormente, el acceso se realizaba principalmente mediante revisión visual por parte del guardia. A las personas que ingresaban se les solicitaba mostrar su credencial institucional; sin embargo, cuando alguien no la tenía disponible, se pedía una identificación oficial, como la INE, y posteriormente se registraba manualmente en una libreta. Este proceso permitía cierto control básico, pero dependía completamente de la revisión manual, podía generar errores de captura, no ofrecía una trazabilidad inmediata y dificultaba consultar registros históricos de forma rápida.

Además, se presentó una situación de riesgo cuando una persona desconocida, ajena al campus, logró ingresar a las instalaciones de la universidad. Este hecho evidenció que el método de revisión visual y registro manual no era suficiente para garantizar un control confiable de acceso, ya que no permitía validar de forma automatizada la identidad, el motivo de ingreso, el tipo de usuario o la autorización correspondiente.

Como situación actual, la universidad cuenta con una versión previa del sistema de control de acceso que permitió comenzar a digitalizar parte del proceso, principalmente mediante registros y validaciones básicas. Sin embargo, esta versión requiere una renovación para responder mejor a las necesidades actuales de seguridad, auditoría, control vehicular, visitantes, credenciales QR, asistencia y administración de usuarios. Por ello, Control Acceso v2 surge como una mejora integral orientada a fortalecer la validación de accesos, reducir la dependencia de registros manuales y ofrecer evidencia confiable para la operación institucional.

# 6. Estado del arte

Para Control Acceso v2 se revisaron soluciones comerciales de control de acceso fisico, credenciales moviles y administracion en la nube. La comparacion no busca copiarlas, sino identificar buenas practicas aplicables a un contexto universitario con presupuesto controlado.

Tabla 2. Comparativo de soluciones existentes

| Solucion | Funciones principales | Ventajas | Desventajas | Aporte para v2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kisi | Control de acceso en la nube, app movil, hardware y software unificados, integraciones, reportes y administracion remota. | Operacion centralizada y escalable; buena referencia para permisos, usuarios y ubicaciones. | Dependencia de hardware/servicio externo; costo recurrente; menor personalizacion institucional. | Control Acceso v2 debe ofrecer administracion remota y permisos claros, pero con ownership de datos institucionales. |
| HID | Credenciales fisicas y moviles, tarjetas inteligentes, biometria, identidad, visitor management y soluciones para universidades. | Solidez industrial, compatibilidad con credenciales seguras y experiencia en campus. | Implementacion puede requerir hardware especializado, integradores y costos altos. | v2 toma la idea de identidad confiable y credencial segura, pero usa QR firmado y portal web como alternativa academica viable. |
| Verkada | Control de acceso hibrido en nube, video, integraciones, credenciales moviles, alertas y administracion de dispositivos. | Vision integral de seguridad fisica, eventos y contexto visual. | Costo enterprise, dependencia de plataforma cerrada y sensibilidad de datos de vigilancia. | v2 debe integrar auditoria, eventos y contexto visual sin exponer mas datos personales de los necesarios. |
| Avigilon / Openpath | Credenciales moviles, tarjetas, PIN, pases de invitado, software de gestion, integracion con video y componentes fisicos. | Muestra componentes clave: lectores, credenciales, software y hardware de apertura. | Orientado a infraestructura fisica profesional; costos y despliegue superan una primera fase academica. | v2 puede preparar el modelo para gates fisicos futuros sin exigirlos en el alcance inicial. |

Analisis comparativo: las soluciones comerciales priorizan hardware, credenciales moviles, administracion remota, integraciones y escalabilidad. Control Acceso v2 aportara una solucion ajustada a UPQROO, con QR dinamico firmado, portal de usuario, auditoria, reglas atomicas en PostgreSQL, lenguaje visual institucional, Hot-QR y vehiculos, manteniendo costos iniciales menores que una plataforma enterprise.

# 7. Justificacion

El proyecto es importante porque el acceso fisico a un campus es un proceso operativo y de seguridad. Un registro confiable permite saber quien se encuentra dentro, que entradas quedaron abiertas, que visitante fue autorizado, que vehiculo tiene permiso y que operador intervino. Esto impacta seguridad, administracion, reportes y toma de decisiones.

Los usuarios beneficiados son guardias, administradores, super administradores, comunidad universitaria, visitantes autorizados y direccion institucional. El beneficio principal es reducir friccion en el punto de acceso sin perder control: el guardia escanea, el sistema valida y registra, y la administracion consulta evidencia.

El desarrollo se justifica porque aprovecha tecnologia web accesible, evita depender desde el inicio de hardware propietario y permite adaptar el sistema a reglas locales de la universidad, horarios, carreras, tipos de persona, permisos vehiculares y excepciones.

# 8. Variables del proyecto

Tabla 3. Variables principales del sistema

| Variable | Descripcion | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Persona | Alumno, docente, administrativo, visitante o perfil autorizado. | Entidad principal |
| Matricula/identificador | Dato visible para busqueda y operacion; no debe funcionar como secreto. | Texto |
| Tipo de persona | Categoria con reglas: carrera requerida, portal, asistencia, permiso vehicular. | Catalogo |
| Credencial QR | Token opaco o QR firmado de corta vida para validar acceso. | Seguridad |
| JTI | Identificador unico de token firmado para evitar replay. | UUID/texto |
| Registro de acceso | Entrada, salida, estado, modo, scanner, hora y relacion con persona/vehiculo. | Transaccional |
| Evento de scanner | Evidencia tecnica de aceptacion o rechazo. | Auditoria |
| Vehiculo | Placa, propietario, estado, tipo y permiso vinculado. | Entidad |
| Hot-QR | Credencial temporal de visitante con motivo, vigencia y usos. | Temporal |
| Administrador | Usuario autorizado para operar panel, scanner o configuracion. | Seguridad |
| Asistencia | Registro potencial o confirmado asociado a horarios y materias. | Academico-operativo |
| Configuracion | Zona horaria, QR firmado, expiraciones, worker y reglas del sistema. | Parametro |

# 9. Delimitacion del proyecto

Tabla 4. Delimitacion, alcances y exclusiones

| Si desarrollara | Quedara fuera de la fase inicial |
| --- | --- |
| Panel administrativo con personas, registros, asistencia, Hot-QR, vehiculos, administradores y configuracion. | Integracion directa con torniquetes o cerraduras fisicas reales. |
| Scanner web con lectura de QR firmado, token opaco y captura manual autorizada. | Aplicacion movil nativa para iOS/Android. |
| Portal de usuario con QR dinamico, historial y dispositivos. | Reconocimiento facial automatizado como mecanismo de autorizacion. |
| PostgreSQL, Drizzle, SQL atomico, auditoria, sesiones y cookies httpOnly. | Migracion historica completa de todos los datos legacy si no hay dataset validado. |
| Reportes y filtros operativos basicos para acceso, rechazo, asistencia y vehiculos. | BI avanzado o tableros directivos con prediccion estadistica. |

# 10. Alcances

Autenticacion administrativa y de portal con sesiones seguras y cookies httpOnly.

Administracion de personas, tipos de persona, carreras, fotos y estados.

Generacion, rotacion y revocacion de credenciales QR personales, temporales y vehiculares.

Scanner para entrada, salida, rechazo, QR temporal, Hot-QR, vehiculo y captura manual auditada.

Registro atomico en PostgreSQL de accesos, eventos, asistencia e integridad de cadena hash.

Gestion de vehiculos, permisos y QR vehicular firmado u opaco.

Hot-QR para visitantes con vigencia, uso maximo, revocacion y motivo.

Panel administrativo con tablas, filtros, paginacion, badges y acciones auditadas.

Worker operativo para expiraciones, cierres automaticos, limpieza y mantenimiento.

Pruebas con bun:test y verificacion funcional de flujos criticos.

# 11. Limitaciones

Tiempo academico limitado a cuatro semanas de planeacion, desarrollo y cierre documental.

Presupuesto controlado; se privilegia software libre y servicios de bajo costo.

La fase inicial depende de equipos de computo o tablets disponibles para scanner.

La precision de reportes historicos depende de la calidad de datos capturados o migrados.

El despliegue productivo requiere disponibilidad estable de red, servidor y base de datos.

La adopcion operativa requiere capacitacion de guardias y administradores.

No se cubriran integraciones fisicas con barreras automatizadas hasta una fase posterior.

# 12. Planeacion inicial

La planeacion inicial se construye con base en los objetivos, actividades, recursos, tiempo, responsables, comunicacion y control. Se propone un ciclo de cuatro semanas compatible con la propuesta de asignacion de asesorias, donde cada reunion revisa avances, nuevo trabajo, retroalimentacion y tareas siguientes.

Tabla 5. Cronograma inicial de cuatro semanas

| Semana | Actividad | Responsable | Duracion | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentación del proyecto, planteamiento del problema, actores, alcance inicial, objetivos, antecedentes y estado del arte. | Líder + Analista + QA | 1 semana | Propuesta inicial con problema, objetivos y base teórica validada. |
| 2 | Definición de variables, delimitación, alcances, limitaciones y fase de diseño: plataforma, usuarios, tiempo, datos/latencia y presupuesto. | Analista + Arquitecto + Frontend | 1 semana | Modelo de variables, alcance y criterios de diseño documentados. |
| 3 | Planeación inicial, planeación económica, factibilidad técnica y factibilidad operativa. | Líder + Arquitecto + QA | 1 semana | Cronograma, presupuesto y factibilidades documentadas. |
| 4 | Recursos del proyecto, riesgos, estrategia PDCA, integración del documento, revisión de formato APS, evidencias, ajustes y entrega final. | Todo el equipo | 1 semana | Documento completo revisado, matriz de riesgos y presentación final. |

Tabla 6. Dinamica de asesoria semanal

| Actividad | Tiempo | Proposito |
| --- | --- | --- |
| Revision de avances de la semana anterior | 10 min | Comparar lo planeado contra lo realizado y detectar pendientes. |
| Presentacion del nuevo avance | 20 min | Mostrar entregables, decisiones tomadas y bloqueos. |
| Retroalimentacion y correcciones | 20 min | Ajustar alcance, formato, contenido, riesgos y evidencias. |
| Definicion de tareas siguientes | 10 min | Asignar responsables, compromisos y entregables de la semana. |

Tabla 7. Bitacora de seguimiento

| Semana | Avance esperado | Cumplio | Observaciones | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Problema, objetivos, antecedentes y estado del arte. |  |  |  |
| 2 | Variables, delimitación, alcances, limitaciones y fase de diseño. |  |  |  |
| 3 | Planeación inicial, costos y factibilidades. |  |  |  |
| 4 | Recursos, riesgos, documento completo, ajustes y presentación final. |  |  |  |

# 13. Planeacion economica y estimacion de costos

Los costos son aproximados en MXN y priorizan herramientas gratuitas cuando no comprometen seguridad, disponibilidad ni mantenimiento.

Tabla 8. Presupuesto general estimado

| Concepto | Cantidad | Costo unitario | Costo total | Justificacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horas de desarrollo | 520 h | $180 | $93,600 | Analisis, backend, frontend, base de datos, pruebas y documentacion. |
| Servidor/VPS o hosting app | 12 meses | $800 | $9,600 | Ejecucion de API, frontend y worker operativo. |
| PostgreSQL administrado | 12 meses | $600 | $7,200 | Base de datos relacional, backups y disponibilidad. |
| Dominio | 1 | $800 | $800 | Acceso institucional facil de recordar. |
| Storage S3/R2 | 12 meses | $150 | $1,800 | Fotos de perfil, evidencias y archivos protegidos. |
| Tablets o celulares scanner | 2 | $4,500 | $9,000 | Dispositivos para puntos de acceso. |
| Credenciales/impresion inicial | 1 lote | $1,000 | $1,000 | Material de prueba y operacion inicial. |
| Capacitacion | 10 h | $180 | $1,800 | Sesion para guardias, administradores y soporte. |
| Contingencia 10% | 1 | $12,480 | $12,480 | Riesgos de cambios, ajustes o servicios adicionales. |
| Costo total estimado |  |  | $137,280 | Total profesional aproximado. |

El recurso mas costoso es el trabajo de desarrollo, porque concentra analisis, codificacion, pruebas, correccion de defectos, documentacion y administracion del proyecto. Si el presupuesto se redujera 20%, se mantendrian backend, base de datos, scanner y auditoria; se postergarian reportes avanzados, model-viewer vehicular y compra de dispositivos adicionales.

Tabla 9. Recursos gratuitos y recursos de pago

| Recursos gratuitos | Recursos de pago |
| --- | --- |
| Visual Studio Code, Git, GitHub, Bun, TypeScript, SvelteKit, Hono, Drizzle ORM, Zod, Tailwind CSS, html5-qrcode, qrcode, jose. | Servidor o VPS, dominio si aplica, PostgreSQL administrado, almacenamiento R2/S3, dispositivos scanner, capacitacion y contingencia. |

# 14. Factibilidad tecnica

La factibilidad tecnica es alta porque el proyecto ya cuenta con stack definido y componentes implementados en el repositorio: monorepo, API Bun/Hono, frontend SvelteKit, PostgreSQL, Drizzle, SQL atomico, QR firmado, auditoria y worker. Las herramientas son actuales, ampliamente documentadas y compatibles con despliegues de bajo costo.

Hardware requerido: laptops de desarrollo, servidor/VPS, dispositivos moviles o tablets para scanner, camara y conectividad.

Software requerido: Bun, TypeScript, SvelteKit, Hono, PostgreSQL, Drizzle Kit, Git, navegador moderno y servicios de storage.

Infraestructura: base de datos con backups, dominio, HTTPS, variables de entorno seguras y proceso worker permanente.

Conocimientos: desarrollo web, API REST, seguridad de sesiones, SQL, modelado relacional, pruebas, despliegue y administracion basica de servidores.

# 15. Factibilidad operativa

La factibilidad operativa es favorable si la interfaz conserva el lenguaje legacy que los operadores ya reconocen: header institucional, tabs superiores, formularios compactos, scanner separado, respuesta visual inmediata y tablas visuales no tan densas. La adopcion dependera menos de tecnologia compleja y mas de capacitacion, claridad de roles y continuidad del flujo actual.

La capacitacion minima debe cubrir: inicio de sesion, uso de scanner, interpretacion de aceptado/rechazado, busqueda de registros, creacion de Hot-QR, gestion de personas, revision de vehiculos, cierre automatico, revocacion de credenciales y reporte de incidencias.

# 16. Recursos del proyecto

Tabla 10. Recursos tecnologicos del proyecto

| Categoria | Recursos | Uso |
| --- | --- | --- |
| Humanos | Lider, analista, backend, frontend, QA/documentacion. | Planeacion, desarrollo, validacion y entrega. |
| Frontend | SvelteKit, TypeScript, Tailwind, Vite, html5-qrcode, qrcode. | Panel admin, scanner y portal. |
| Backend | Bun, Hono, Zod, jose, API REST /api/v1. | Servicios, autenticacion, validacion y QR firmado. |
| Datos | PostgreSQL, Drizzle ORM, Drizzle Kit, SQL manual versionado. | Schema, migraciones, reglas atomicas, auditoria y reportes. |
| Seguridad | Cookies httpOnly, Bun.password, sesiones hasheadas, rate limit, JWKS. | Proteccion de usuarios, admins y credenciales. |
| Operacion | Worker, storage local/S3/R2, logs, performance harness. | Expiraciones, archivos, mantenimiento y medicion. |

# 17. Riesgos iniciales

Tabla 11. Riesgos iniciales

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| QR reutilizado o replay de token | Media | Alto | Usar QR firmado con expiracion corta, jti unico y consumo atomico en PostgreSQL. |
| Falla de internet en punto de acceso | Media | Alto | Definir modo contingencia manual auditado y sincronizacion posterior si aplica. |
| Resistencia de guardias o administradores | Media | Medio | Capacitacion corta, interfaz legacy-style y pruebas piloto con retroalimentacion. |
| Datos incompletos de personas o vehiculos | Alta | Medio | Validacion CSV, campos obligatorios, estados claros y bitacora de correccion. |
| Sobrecarga de base de datos en horas pico | Media | Alto | Indices, pool controlado, pruebas de performance y SQL atomico optimizado. |
| Perdida o exposicion de fotos/datos personales | Baja | Alto | Storage protegido, URLs firmadas, permisos por sesion y minimo dato visible. |
| Cambios de alcance durante el curso | Media | Medio | Control de cambios semanal y delimitacion documentada. |
| Worker detenido o mal configurado | Media | Alto | Monitoreo, scripts de operacion y validacion de expiraciones/cierres automaticos. |

# 18. Direccion, comunicacion y control del proyecto

En Control Acceso v2, el lider debe mantener decisiones informadas sobre tiempo, alcance, costos y calidad.

Se aplicara el ciclo PDCA: Planear las actividades semanales, Hacer los entregables, Verificar avances y pruebas, y Actuar corrigiendo desviaciones. Este enfoque reduce errores y permite mejora continua sin perder control del alcance.

Comunicacion: reunion semanal de 60 minutos, bitacora, tablero de tareas y acuerdos por escrito.

Gestion de conflictos: escuchar partes, comparar contra objetivos, negociar alcance y documentar decisiones.

Seguimiento del tiempo: cronograma de cuatro semanas y revision de lo planeado contra lo ejecutado.

Seguimiento de costos: presupuesto base, horas estimadas, recursos gratuitos y escenarios de reduccion.

# 19. Anexos

Figura 1. Flujo general del acceso auditable

Usuario presenta QR -> Scanner lee credencial -> API valida sesion y token -> PostgreSQL decide entrada/salida/rechazo -> Auditoria registra evento -> Panel/portal consultan evidencia

Anexo A. Fuentes del curso analizadas: Unidad 1 parte 2, Unidad 2, Guia para la documentacion APS y Propuesta de Asignacion de Equipos. Estas fuentes definieron el formato, estructura, secciones, cronograma de asesorias y criterios de planeacion.

Anexo B. Fuentes del proyecto analizadas: README, PRD, plan de migracion de stack, plan tecnologico, feature de entrada/salida auditable y schema de base de datos. Estas fuentes definieron el alcance tecnico real de Control Acceso v2.

# 20. Conclusion

Una administracion adecuada de proyectos de software permite convertir una necesidad operativa en un plan ejecutable. Para Control Acceso UPQROO v2, la planeacion aclara problema, objetivos, actores, variables, alcance, limitaciones, tiempo, costos, recursos, factibilidad y riesgos antes de continuar el desarrollo.

El principal reto es equilibrar seguridad, rapidez operativa y costo. El sistema debe ser suficientemente robusto para proteger credenciales, sesiones y auditoria, pero lo bastante simple para que guardias y administradores lo adopten sin friccion. Desde la factibilidad tecnica, operativa y economica, el proyecto es viable si se respeta el alcance inicial, se priorizan los flujos criticos y se deja la integracion fisica avanzada para fases posteriores.

# 21. Bibliografia

[1] J. C. Mejia Guzman, Administracion de Proyectos de Software U1 Parte 2, Universidad Politecnica de Quintana Roo, 2026.

[2] J. C. Mejia Guzman, Administracion de Proyectos de Software U2, Universidad Politecnica de Quintana Roo, 2026.

[3] Universidad Politecnica de Quintana Roo, Guia para la administracion de proyectos de software, 2026.

[4] J. C. Mejia Guzman, Propuesta de Asignacion de Equipos, 2026.

[5] Sistema de Control de Acceso UPQROO v2, README.md y documentacion tecnica del repositorio, 2026.

[6] Kisi, 'Cloud-Based Access Control & Security Platform.' Disponible: https://www.getkisi.com/. Consultado: julio de 2026.

[7] HID Global, 'Powering Trusted Identities.' Disponible: https://www.hidglobal.com/. Consultado: julio de 2026.

[8] Verkada, 'Access control for the modern enterprise.' Disponible: https://www.verkada.com/access-control/. Consultado: julio de 2026.

[9] Avigilon, 'Access Control Systems & Solutions.' Disponible: https://www.avigilon.com/access-control. Consultado: julio de 2026.